**Администрация Маршанского сельсовета**

**Каргатского района Новосибирской области**

Комиссия по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций и

обеспечению пожарной безопасности

**РЕШЕНИЕ**

от 03.03.2016 года № 2

**О подготовке населения, территорий и организаций**

**Маршанского сельсовета к весеннему паводку 2016 года**

 В целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с весеннем паводком 2016 года, повышения готовности органов управления, сил и средств к действиям при ухудшении паводковой ситуации и уменьшения последствий при возникновении ЧС, комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Маршанского сельсовета Каргатского района Новосибирской области

РЕШИЛА:

1. Информацию докладчиков принять к сведению.

(слушали Наумкина С.В., Замкову Т.А.)

 2. Утвердить план мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий паводка на территории поселения в 2016 году.

 3. Рекомендовать главе Маршанского сельсовета:

 3.1 Своим распоряжениям закрепить за организациями и учреждениями на подведомственных территориях, улицах населенных пунктов проведение ими противопаводковых мероприятий и мероприятий по благоустройству;

 3.2. Провести работу с населением по вопросам проведения противопаводковых мероприятий и благоустройства.

 4. Руководителям организаций оказать посильную помощь населению Маршанского сельсовета техникой для очистки от снега и льда приусадебных участков, прилегающей к ним территории и водопропускных сооружений.

 5. Контроль исполнения решения оставляю за собой.

Председатель КЧСПБ Маршанского сельсовета

Каргатского района

 Новосибирской области Наумкин С.В.

 Утвержден

 Решением КЧСПБ администрации

 Маршанского сельсовета

 № 2 от 03.03.2016 г.

**ПЛАН**

**мероприятий по предупреждению последствий паводка**

**на территории Маршанского сельсовета в 2016 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители | Ответственный за контроль исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Создать противопаводковую комиссию | До 20 марта | Глава МО сельсоветаруководители предприятий, организаций и учреждений |  Председатель КЧСПБ сельсовета Наумкин С.В. |
| 2. | Организовать дежурство членов паводковых комиссий. | с 01 апреля | Глава МО сельсовета, руководители предприятий, организаций и учреждений | Председатель КЧСПБ сельсовета Наумкин С.В. |
| 3. | Уточнить и откорректировать план по предупреждению и ликвидации ЧС | До 10 марта | Глава МО сельсовета | Председатель КЧСПБ сельсовета Наумкин С.В. |
| 4. | Обследовать дороги, водопропускные трубы, лотки и принять меры по очистке, ремонту, дополнительному укреплению. | До 25 марта | Глава МО сельсовета, директор МУП «Маршанское ЖКХ» |  Председатель КЧСПБ сельсовета Наумкин С.В. |
| 5. | Очистить кровли и цоколи жилых домов, административных зданий, производственных помещений | До 10 марта | Глава МО сельсоветов, руководители предприятий, организаций и учреждений | Председатель КЧСПБ сельсовета Наумкин С.В. |
| 6. | Организовать работу по очистке кюветов и водопропускных сооружений от снега и бытового мусора в населенных пунктах. | До 20 марта | Руководители предприятий, учреждений и организаций,население | Председатель КЧСПБ сельсовета Наумкин С.В. |
| 7. | Провести проверки готовности техники, предназначенной для работы в условиях паводка. | До 25 марта | Глава МО сельсовета, директор МУП «Маршанское ЖКХ» | Председатель КЧСПБ сельсовета Наумкин С.В. |